На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гл. РС “, број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 70. Статута општине Тутин (“Службени лист општине Тутин” бр.1/19), члана 6. и 49. Пословника Општинског вијећа (“Службени лист општине Тутин” бр. 8/19), члана 22. став 1. и члана 24. став 1. Правилника о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 16/24), на предлог тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији локалне самоуправе Tутин, Општинско веће општине  Тутин на седници број 06-43/2025 одржаној дана 31.10.2025. године, доноси

# ПРОГРАМ

## за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Тутин за 2025. годину

I УВОД

Програмом за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Тутин за 2025. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру одређених области рада, рокови, финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

У складу са Одлуком о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2025. години (у даљем тексту: Одлука) чији је саставни део Национални годишњи програм унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2025. годину, Агенција за безбедност саобраћаја објавила је Први јавни позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2025години (број: 221-401-00-24/2025-01-1, од дана 24.10.2025. године, у даљем тексту: Јавни позив).

Средства која се додељују Јавним позивом, имају за циљ повећање безбедности учесника у саобраћају уз транспарентну и ефикасну расподелу и коришћење средстава за финансирање мера и активности за унапређење безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији, чиме се тежи достизању стратешког циља - да се смањи број погинулих и тешко телесно повређених лица за 50% до 2030. године, у односу на 2019. годину, као и без погинуле деце у саобраћају од 2030. године.

Програм јединице локалне самоуправе, у складу са Јавним позивом, садржи следеће области рада:

1)	унапређење саобраћајне инфраструктуре са становишта унапређења безбедности саобраћаја на путевима;

2)	рад тела за координацију;

3)	унапређење саобраћајног васпитања и образовања;

4)	превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја на путевима; и

5)	научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја.

Средства која се додељују по Јавном позиву јесу наменска средства, која се опредељују у складу са Националним програмом и могу се користити искључиво за реализацију појединачних мера и активности утврђених Стратегијом безбедности саобраћаја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године, са Акционим планом за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) које спроводе јединице локалних самоуправа или су партнери у спровођењу мера и активности.

II ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ТЕЛА ПО ОБЛАСТИМА

| Област: Унапређење саобраћајне инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
|  | Израда саобраћајног пројекта :Примена мера за техничко успоравање саобраћаја на државним путевима другог реда IIA 202,IIA203 и IIA 205 који пролазе кроз насељено место Тутин Oбразложење: Програмом 2024 године урађена Анализа безбедности саобраћаја на деоницама поменутих државних путева | IV квартал | 780.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја, Општинска управа | 2.4.3 а у вези са 2.4.1 |
|  | Имплементација мера:Набавка и уградња сферних огледала и ретрорефлектујућих стубова на непрегледним раскрсницама и другим ризичним местима | IV квартал | 300.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја, Општинска управа | 2.5.8. |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Рад тела |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
|  | Савети за безбедност саобраћаја у ЈЛС одржавају редовне седнице и реализују активности у складу са ЗоБС и др.м прописима-дневнице за рад савета | I,II,III,IV квартал | 120.000,00 | Савет за безбедност саобраћаја, Општинска управа | 1.4.7 |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Област: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Мера/Активност | Рокови * | Финансијска средства (РСД) | Одговорни субјекти | Веза са активности у АП** |
| * рокове дефинисати квартално (нпр. I,II,III или IV квартал) **навести редни број активности из Акционог плана за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник РСˮ, број 84/23) |  |  |  |  |  |

| Области | Финансијска средства | Проценат по областима |
| --- | --- | --- |
| Унапређење саобраћајне инфраструктуре | 1080.000,00 | 90 % |
| Рад тела | 120.000,00 | 10 % |
| Унапређење саобраћајног образовања и васпитања |  |  |
| Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја |  |  |
| Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја |  |  |
| Укупно: | 1.200.000,00 | 100,00 % |

| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТУТИН Број: 06-43-7/2025 Датум: 31.10.2025. године Место: ТУТИН | М.П. | ПОТПИС СЕЛМА КУЧЕВИЋ ______________________________ Председник општине |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ha основу члана 18. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник PC”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19, 128/20 – др. закон, 76/23 и 19/25) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада је донела Одлуку о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2025. години  ("Службени гласник РС", број 76 од 29. августа 2025.).

Распоред и коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2025. години врши се у складу са Националним годишњим програмом унапређења безбедности саобраћаја на путевима за 2025. годину (у даљем тексту: Национални програм), који чини саставни део Одлуке.

За финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима опредељују се средства у буџету Републике Србије, на разделу министарства надлежног за унутрашње послове.

У складу са Одлуком и Националним програмом, Агенција за безбедност саобраћаја је расписала Први јавни позив за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2025. години (број: 221-401-00-24/2025-01-1, од дана  24.10.2025.године).

На основу члана 22. става 1. и члана 24. става 1. Правилника о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 16/24), тело за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Тутин припремило је предлог програма за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Тутин за 2025. годину и исти доставља Надлежном извршном органу јединице локалне самоуправе на усвајање, са циљем пријаве на Први јавни позив за финансирање програма тела за унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2025. години на подручју локалне самоуправе Тутин.